**科技部專題研究計畫
防救災社會服務人力的培訓與公私部門協同合作機制的建構：**

**子計畫二「災變社會工作應變模擬情境與教育訓練模式建構」**

**響應式網頁-會議記錄 29**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **召集人** | **謝文中** | **出席人員** | **陳武宗、陳玉珊、張凱淳、陳俊廷、蔡旻容** |
| **會議日期** | **110年 5月14日** |
| **會議時間** | **上午10時至12時** | **出席人數** | **6** |
| **會議地點** | **CS815** | **會議記錄人** | **陳玉珊** |

1. **討論事項。**
	1. ­如何區分指導員與一般學員用戶，以利網頁使用權限與use case設計。
		1. 討論結果：初始階段就框列出指導員名單，兩種路徑。
	2. 網頁work flow。
		1. 註冊頁面再次確認。
			1. 一般學員：修正後留下：姓名、email（帳號）、密碼、身份。
			2. 是否有意願納入災難社工人力資料庫人才？（是/否）是：跳出A是否願意成爲（完整計劃名稱）指導員（是/否） B災難發生時是否願意提供支援（是/否）；收集更詳細資料>>（1）現居住地；（2）電話；（3）過去災難參與經驗。
		2. 指導員引導小組討論後>每一題有小空白memo供記錄>參考指引>後測。
			1. 回饋學員，提供報告書、追蹤過去實作軌跡、參與脚本的數，未來有餘力可增加勛章或是升等遊戲設計，作爲訓練的誘因。
	3. 網頁使用者登入與不登入以及兩者開放的權限。
		1. 註冊登入依據指導員及一般學員，設計兩種路徑（work flow）。
		2. 設計不登入頁面，僅開放災難社工指引，但工具表單如要查看下載，則跳出要求登入的頁面。
	4. 人物與圖像Icon。
		1. 醫務社工（主管、一缐；著白袍）；社政社工（主管、督導、一綫；著背心）；NGO（主管、一綫；著背心）；社區基層（未來再與計劃三確認）。
		2. 社政與NGO的Icon以底色及名稱做區別（因兩者Icon是一樣的）。
		3. 特別注意性別議題。
	5. 莫拉克風災Map。
		1. 設計由左到右（事件發生前後）
		2. 颱風來襲、大雨淹水、土石流冲刷（交通工具：直升機、四輪驅動車）>臨時收容安置中心（地方宗教場所如教堂、寺廟，醫療站進駐）>營區>組合屋、重建中心、部落。最後兩站比較是後期工作，不會是脚本主要著重的部分。
2. **根據本次及前次會議記錄，統整待完成工作如下：**
	1. 本次會議記錄。
	2. 討論五種災難類型地點與路徑圖，以及各任務場域會出現的角色。
	3. 提供科技公司八大議題、注冊頁面名詞。
	4. 持續追蹤網頁名稱、copyright（武宗老師將咨詢本校產學領域蔡老師）及logo（文中老師希望可以用英文大寫，如科技部的MOST）。
	5. 持續進行脚本撰寫、脚本歸類及命名工作。
	6. 下次會議持續核對work flow。
3. **未來計畫。**
	1. 110年5月21日（五）上午10時在CS807召開例行團隊會議。
	2. 110年5月28日（五）上午10時在CS815召開與科技公司（心統）的響應式網頁會議。