五、差異分析：評述「計畫目標」與「執行情形」二者之間差異之原因。

以下將本計畫之系統平台功能目標將分為A.技術指標B.服務指標來說明在執行情形之間的差異。

A.技術指標

| 系統規格 | 目標內容 | 實際執行差異狀況 |
| --- | --- | --- |
| 細胞式點對點資訊連結 | 細胞式點對點遴選最適pMCU，僅於必需時才與雲端進行資訊處理連結 |  |
| 單雙向切換互動節流演算 | 可依照實際的狀況切換單向與雙向，流量效率化 |  |
| 文字轉換與即時會議記錄 | 文字轉換進行記錄，便於管理與查詢，且自動將影音檔、轉換文字檔、操作附件形成會議記錄進行管理 | 無差異，符合目標內容 |

B. 服務指標

| 系統功能 | 目標內容 | 實際執行差異狀況 |
| --- | --- | --- |
| 會議中檔案編輯 | 視訊會議中同步編修檔案 | 無差異，符合目標內容 |
| 即時合約簽署 | a.可編修 b.可簽立。高效率完成合約或訂單 | 無差異，符合目標內容 |
| 保密協議自動產生 | a.自動形成保密協定無操作與意識的障礙 b.對內部流程與對外部視訊會議皆能符合營業秘密三要件，達成營業秘密保護 | 無差異，符合目標內容 |
| 整鏈式內部管理 | 一站式管理，操作便利，連動除錯 | 無差異，符合目標內容 |
| 連動式專案管理 | 連動於案件管理，視覺與直覺化操作甘特表、工作日誌，並能彰顯創意點(營業秘密或可專利技術特徵) | 無差異，符合目標內容 |
| 商標自助申請 | 產生DIY與專業服務接觸的操作介面a.對新創業者有選擇的彈性 b.對知識服務業者來說形成轉型機會 | 無差異，符合目標內容 |

六、成果效益檢討：(儘量以百分比或數字表示)

| 預期成果效益 | 實際達成情形 | 差異分析 | 檢討與改善對策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% | 77.77% | 22.22% |  |

（一）實際達成情形：說明各項預期成果效益達成程度。

將上述的差異分系裡的【技術指標】與【服務指標】項目欄位評比預期成果效益，總共有9個欄位以百分比計算平均一欄位為11.11%，全部完成為100%，其中無差異佔77.77%，有差異佔22.22%

（二）差異分析：詳述「預期成果效益」與「實際達成情形」二者差異發生之原因。

22.22%為【細胞式點對點資訊連結】、【單雙向切換互動節流演算】為本次

目標差異項目